**Исполнение расходов бюджетных инвестиций муниципальной собственности Сельцовского городского округа Брянской области, объектов развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения в 2024 году, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования.**

В 2024 году утверждены расходы в сумме 90 076 870,70 руб., исполнены расходы в сумме 32 556 540,89 руб. или на 36,14%.

На приобретение 2 квартир в муниципальный жилищный фонд с целью их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (г.Брянск, ул.Севская д.15 кв.43, г.Брянск, ул.А.К.Толстого, д.3Б строительная позиция 3) утверждены расходы в сумме 5 163 900,00 руб., исполнены в сумме 5 163 900,00 руб. (100,00%).

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (Строительство сетей водоснабжения в юго-западной части города Сельцо Брянской области) утверждены в сумме 23 545 971,54 руб. (федеральный бюджет – 23 073 800,02 руб., областной бюджет – 233 146,22 руб., местный бюджет - 239 025,30 руб.), исполнены расходы в сумме в сумме 23 542 369,92 руб. (федеральный бюджет – 23 073 800,02 руб., областной бюджет – 233 146,22 руб., местный бюджет - 235 423,68 руб.). (99,98%).

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (строительство сети водоснабжения в юго-западной части города Сельцо Брянской области утверждены в сумме 3 350 000,00 руб. (местный бюджет), исполнены расходы в сумме 137 740,00 руб. (4,11%). Средства освоены на разработку ПСД.

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (строительство спортивного зала МБОУ СОШ №5 города Сельцо Брянской области) утверждены в сумме   
57 497 579,16 руб. (областной бюджет – 56 922 603,37 руб., местный бюджет - 574 975,79 руб.), исполнены расходы в сумме 3 193 110,97 руб. (областной бюджет – 3 161 179,86 руб., местный бюджет - 31 931,11 руб.) (5,55%).

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (строительство спортивного зала МБОУ СОШ №5 города Сельцо Брянской области) утверждены и исполнены в сумме 519 420,00 руб. (местный бюджет) (100,00%). Средства освоены на разработку ПСД.

Начальник финансового отдела

администрации города Сельцо Ковалевская А.В.

исп.Барсукова И.В. 97-29-60