Приложение № 5 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Сельцовского городского округа»

Адресный перечень территорий общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 – 2025 г. г. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды  Сельцовского городского округа».

| № | Наименование объекта | Площадь территории (м2) | Плановый период выполнения работ | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Благоустройство черты городского леса по маршруту «Тропы здоровья» и детского городка | 9000 | 2018 | - устройство освещения; - устройство тротуарной зоны; - установка скамеек и урн; - установка спортивного комплекса; - устройство дорожек к детскому городку |
| 2 | # Благоустройство пешеходной зоны в северной части городского леса (13 квартал лесопарка) | 500 | 2019 | - устройство тротуарной зоны в асфальте; - установка скамеек и урн; |
| 3 | # Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, в районе ул. Мейпариани, д. 28а, ул. Кирова, д. 57 | 1000 | 2019 | - устройство тротуарной зоны в плитке; -установка скамеек, рекламных щитов и урн; - устройство освещения; -оборудование системы видеонаблюдения |
| 4 | # Благоустройство общественной территории, в районе детской площадки, на пересечении ул. Лягина, ул. Ленина | 520 | 2019 | - устройство ограждения; - установка детского игрового комплекса; - установка скамеек и урн; -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |
| 5 | # Благоустройство детской спортивной площадки в районе ул. Школьная | 500 | 2020 | - устройство ограждения; - установка детского игрового комплекса; - установка скамеек; -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |
| 6 | # Благоустройство детской спортивной площадки в районе ул. Гагарина | 225 | 2020 | - устройство ограждения; - установка детского игрового комплекса; - установка скамеек; -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |
| 7 | # Благоустройство детской спортивной площадки в районе пер. Первомайского | 400 | 2020 | - устройство ограждения; - установка детского игрового комплекса; - установка скамеек; -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |
| 8 | # Благоустройство спортивно-игровой площадки «Спорт как образ жизни» | 300 | 2021 | - установка воркаут зоны -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - устройство травмобезопасного покрытия |
| 9 | # Благоустройство спортивно-игровой площадки «Вместе к спорту» | 300 | 2022 | - установка воркаут зоны -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - устройство травмобезопасного покрытия |
| 10 | # Благоустройство спортивной площадки в районе СОШ №4 г. Сельцо | 300 | 2025 | - установка воркаут зоны -устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - устройство травмобезопасного покрытия |